# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ БРЯНСКИЙ РАЙОН

СУПОНЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2022 №  49

с. Супонево

Об утверждении отчета об исполнении

муниципальной программы Супоневского

сельского поселения Брянского района

Брянской области «Формирование

современной городской среды

на 2018-2024 годы» за 2021 год

В соответствии с Решением Супоневского сельского совета народных депутатов от 13.12.2017 года 3-25-МО-1 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» (с изменениями от 22.03.2018 г. № 3-26-3, от 27.12.2018 г. № 4-4-3, от 25.11.2021 г. №4-22-5) и на основании Постановления Супоневской сельской администрации от  12.03.2018 № 4  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Супоневского сельского поселения Брянского района Брянской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы Супоневского сельского поселения Брянского района Брянской области «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» за 2021 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Супоневской сельской администрации в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Супоневской

сельской администрации                                                             Рыбаков В.И.

Приложение

к постановлению

Супоневской

Сельской администрации

от 28.02.2022 № 49

Отчет о реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

за 2021 год

- Результаты реализации данной программы – принятие и исполнение обязательств по выполнению дополнительных работ на объекте «Благоустройство территории в районе Дома культуры в д.Антоновка». Заключен договор с  Индивидуальным предпринимателем Бряза Вадим Радувич на выполнение следующих работ:

- Дополнительные ремонтные работы в виде устройства выравнивающего слоя песком и щебнем, устройство асфальтобетонным покрытием дорожек и тротуаров, установка бордюров. В ходе реализации программы были учтены пожелания населения. Данная муниципальная программа направлена на удовлетворение потребностей населения, создание качественной комфортной городской среды.

- Объем средств на реализацию программы в 2021 году по плану составил 467 830 руб. исполнено 467 929 руб. за счет средств бюджета Супоневского сельского поселения.

| № п/п | Наименование | Ед.измер. | Кол-во | Стоимость руб. | Начало реализации | Окончание реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Устройство выравнивающих оснований щебнем - Щебень - Установка бортовых камней - Камни бортовые - Устройство асфальтобетонного покрытия - Асфальто-бетонная смесь | 100м3 м3 100м3 шт 100м2 т | 0,017 2,12 0,744 74,42 0,05 0,14 1,34 | 104 721,00 | 01.10.2021 | 07.12.2021 |
| 2 | - Разработка грунта в котлован - Устройство подстилающих и выравнивающих слоев песком - Песок | 1000 м3 100 м3 М3 | 0,48 4,8 480 | 363 208,00 | 01.10.2021 | 07.12.2021 |
| Итого | 467 929,00 |  |  |